## Slide 1: Introducción al Proyecto ENCASA
Pau Bofill Collado
Igor Pisarenko
Pau López
Adrià Gil Martinez

## Slide 2: Organización del equipo
El equipo se ha reunido en tres ocasiones:
Meeting-20/03-2022:
-Formación del grupo i creació dels repositoris de GitHub i AzureDev(nominalmente). Link de GitHub y Azure. Planificación de futuras reuniones.
Meeting-26/03-2022: Discusión de la planificación, ampliación del grupo con nuevo miembro, organización del grupo para el sprint 1 presencial. Estudio e inicio de etiquetaje de requisitos.
Meeting-27/03-2022: Distribución de roles. Trabajo sobre la lista de requisitos. Primeros commits al GitHub.

## Slide 3: Incidencias en este sprint
El grupo ha tardado en contactar con el último compañero y esto ha provocado un retraso en el desarrollo de las actividades.
Problemas con el enlace de Azure con GitHub, donde nadie puede entrar al repositorio por problemas con el repositorio web.

## Slide 4: Planificació futura
Reestructurar el repositorio de GitHub acorde con el documento de especificaciones.
Crear un diagrama burn-down, donde seguir el progreso esperado.
Crear diagrama de casos de uso.
Crear diagrama de actividades, que distribuya las tareas pendientes para cada miembro.
Hemos acordado en las anteriores reuniones que es necesario una vez acabados los requisitos, otra reunión. En la siguiente reunión se decidirá cómo distribuir los backlogs, pues los requisitos están íntimamente relacionados. Esto puede producir cierta confusión al comenzar a escribir el código.
Explicar cómo planteamos los requisitos que hemos obtenido de cara al programa y proyecto en general.
Finalitzar els requisits no funcionals.

## Slide 5: FIN